# Fliki 视频制作还原：交接文档

更新时间：2026-07-23

交接目标：下一个对话不要重新抓站、不要看截图，直接继续开发 Script-to-video + Auto-edit。

# 1. 用户最终目标与硬约束

产品方向：本地优先的 Fliki 风格视频创作系统，不复制原站私有源码，只基于已抓取的公开页面、登录态接口行为和数据结构独立实现。

首批工作流：Script to video + Auto edit video。

执行顺序：先生成可编辑场景草稿，用户确认后再检索素材、生成配音/音乐并渲染；避免草稿阶段消耗高成本 API 和算力。

渲染：已锁定 Remotion；Windows 本地使用系统 Chrome，底层 FFmpeg 编码。

后端协议：已锁定 FastAPI + REST，优先简单、经济、方便本地部署。

Stock：Pexels/Pixabay 免费默认，预留付费素材 API 配置。

Provider：文本、配音、音乐、图片、视频、数字人等节点都要允许用户手动配置 API。

本地能力：预留 SadTalker/MuseTalk 数字人、GPT-SoVITS 声音克隆、Edge TTS 80+ 语言。

固定存储：所有项目文件放在 D:\workspace 内；本项目实际目录是 D:\workspace\Fliki视频制作还原。

禁止事项：不要依赖截图分析；不要重新抓网站，除非用户明确要求补抓新缺口。

# 2. 当前项目位置

项目根目录：D:\workspace\Fliki视频制作还原

前端占位：D:\workspace\Fliki视频制作还原\app

后端：D:\workspace\Fliki视频制作还原\backend

抓取资料：D:\workspace\Fliki视频制作还原\research

项目总说明：D:\workspace\Fliki视频制作还原\README.md

后端实现说明：D:\workspace\Fliki视频制作还原\backend\IMPLEMENTATION.md

本交接文件：D:\workspace\Fliki视频制作还原\HANDOFF.md

注意：当前用户打开的 Codex 工作目录 C:\Users\chanl\Documents\Fliki 视频制作 还原 只是旧的抓取壳目录，实际开发必须进入 D:\workspace\Fliki视频制作还原。

# 3. 已完成的抓取与分析

## Phase 1-3 抓取已经足够

已抓 15 个公开页、welcome、框架 chunks。

已完成登录态深度抓取：应用页、编辑器工具面板、Settings、Media、Audio、Character、Files、Playground。

已整理 16 个 tRPC endpoint、JWT、订阅限制、credit 计费、Recipe、角色、样式、playback/scene/layer/drive 数据结构。

已抓 Subtitles 18 预设、Layers/Add layer 菜单、Copilot、Templates、Elements、Record、Series、Tools、Automation、Voices。

已抓 Character picker、Styles、Media Generate、Audio Generate。

已抓真实 render.create/render.latest 时间线，确认 Fliki 状态始终 processing，进度到 87、93、100，最后 success。

优先阅读：

research/Fliki结构分析.md

research/architecture.md

research/dump/api-endpoints.md

research/dump/playback-scene-layer-schema.json

research/dump/editor-fiber-schema.json

research/dump/render-timeline.jsonl

research/dump/trpc-phase3-summary.md

# 4. 已完成的工程实现

## 4.1 后端与数据库

FastAPI 服务已建，默认地址 127.0.0.1:8001。

SQLite 独立数据库：backend/data/app.db。

已建 schema、样式 seed、角色 seed、媒体样例 seed。

已有 Provider 目录骨架：avatar/image/music/stock/text/tts/video。

已实现角色接口和基本数据读取。

## 4.2 Remotion 渲染

已解决 Node 24 下的渲染阻塞：

Remotion 使用系统 Chrome。

可以真实生成 MP4、缩略图和预览缩略图。

runner 使用 Popen 流式读取 Remotion 输出。

解析 Rendered X/Y，映射帧阶段进度到 0-87。

MP4 完成后进度 93；首张缩略图完成后进度 100。

FastAPI 逐行读取 worker stdout，并写入 SQLite。

SQL 使用 CASE 保证进度只前进、不倒退。

## 4.3 取消、超时与进程回收

已新增 POST /render.cancel。

请求参数使用 render.create 返回的 jobId。

render.latest 为兼容 Fliki，取消后记录为 failed，message 为 Cancelled by user。

已建立 ACTIVE_RENDER_PROCESSES 和锁。

Windows 用 taskkill /PID <pid> /T /F 回收 runner、npx、Chrome、FFmpeg 整棵进程树。

Linux/macOS 使用独立进程组和 SIGTERM。

RENDER_TIMEOUT_SECONDS 默认 900 秒，可用环境变量覆盖。

成功、取消、超时三种终态不会互相覆盖。

# 5. 已验证结果

最近一次真实验证结果：

真实进度轮询捕获 21 个 processing 节点：0、4、9……84、87、93、100，随后 success 100。

真实取消：processing progress=4 时取消，返回 terminated=true；随后 failed / Cancelled by user；匹配 jobId 的残留进程为 0。

真实超时：临时设置 2 秒，约 3.4 秒内 failed / Render timed out after 2 seconds；残留进程为 0。

恢复默认 900 秒后再次正常渲染 success 100。

MP4、thumbnail、thumbPreview 三份产物均存在。

测试 11/11 通过。

Python compileall 通过。

服务已恢复到 127.0.0.1:8001，超时配置为默认 900 秒。

测试文件：

backend/tests/test_characters.py

backend/tests/test_remotion_runner.py

backend/tests/test_render_progress.py

# 6. 当前未完成部分

## 核心缺口

Script-to-video + Auto-edit 工作流尚未开始真正串联。当前只有 Provider 目录骨架和渲染基础设施，没有完成以下能力：

1. 输入脚本解析与场景拆分。

2. 每场景旁白、关键词、镜头意图、时长估算。

3. Pexels/Pixabay 素材检索与下载缓存。

4. TTS 生成和音频时长回填。

5. 背景音乐选择、裁剪、音量 ducking。

6. 自动生成 playback/scene/layer 数据。

7. 将生成的数据交给现有 Remotion runner。

8. Auto-edit：对用户上传视频做转写、切段、去静音、素材补画面、字幕和节奏重排。

9. Provider 配置 CRUD 与敏感字段加密/掩码。

10. 前端 Composer UI 尚未开发。

## 次级缺口

取消接口是本地扩展，Fliki 抓取资料没有 render.cancel；此差异要保留在文档中。

当前 render.latest 取消状态落 failed，是为了兼容已知 Fliki 状态枚举。

前端 app 目录目前基本为空。

项目 git 仓库尚无首次提交，所有文件仍是未跟踪状态。

README 的早期进度列表仍写“脚手架待开发”，但后文已有 Phase 4 最新说明；后续应统一更新。

# 7. 建议下一对话直接执行

## 第一优先：建立工作流数据合同

先新增统一 WorkflowRun、ScenePlan、AssetCandidate、VoiceTrack、MusicTrack、RenderPayload 数据模型。不要先做 UI，也不要先接多个真实模型。

建议最小闭环：

1. POST /workflows/script-to-video/drafts 只生成可编辑场景草稿，不调用素材、TTS、音乐或渲染。

2. 用户编辑并确认草稿后，POST /workflows/script-to-video/drafts/{id}/confirm 才创建正式任务。

3. Mock 文本 Provider 把脚本拆成场景。

4. Mock Stock Provider 返回本地样例素材；随后接 Pexels/Pixabay。

5. Edge TTS 作为默认低成本 TTS。

6. 生成 Remotion props，调用现有 render.create。

7. GET /workflows/{id} 聚合各节点和渲染进度。

8. 先跑通 30 秒以内、3-5 场景的真实 MP4。

## 第二优先：Provider 配置

建立 provider_configs 表与 REST CRUD：

node_type：text/tts/music/stock/image/video/avatar/voice_clone。

provider：mock/edge_tts/pexels/pixabay/openai_compatible 等。

base_url、model、api_key、enabled、extra_json。

API 返回时 api_key 必须掩码，不回传明文。

每节点可选默认 Provider，也允许工作流请求覆盖。

## 第三优先：Auto-edit

在 Script-to-video 跑通后，再实现上传视频的自动编辑，优先复用 FFmpeg：

ffprobe 取媒体信息。

Whisper/兼容 Provider 转写。

静音检测和镜头切分。

字幕时间轴。

B-roll 推荐与插入。

音乐 ducking。

输出同一 Remotion 数据合同。

# 8. 推荐文件改动顺序

1. backend/models/workflow.py：Pydantic 数据合同。

2. backend/db/schema.sql：新增 workflow_runs、workflow_nodes、provider_configs、assets 表。

3. backend/providers/base.py：统一 Provider 协议。

4. backend/providers/text/mock.py：可重复的脚本拆场景。

5. backend/providers/stock/mock.py：本地素材样例。

6. backend/providers/tts/edge.py：Edge TTS 接入。

7. backend/services/script_to_video.py：工作流编排。

8. backend/main.py：新增 workflow 与 provider REST API。

9. backend/tests/test_script_to_video.py：先测数据合同和状态机。

10. backend/tests/test_provider_config.py：测掩码和默认选择。

文件名是交接建议，不是用户最终确认；如果实现时现有代码风格不匹配，应先说明再调整。

# 9. 启动与验证

进入：D:\workspace\Fliki视频制作还原\backend

后端依赖见 requirements.txt，Remotion 依赖位于 backend/workers/remotion-project/package.json。

建议验证顺序：

1. 运行 Python 单元测试，确认 11/11 仍通过。

2. 运行 Python compileall。

3. 启动 FastAPI 到 127.0.0.1:8001。

4. 调 render.create，并高频轮询 render.latest。

5. 确认 progress 单调递增，最终 success 100。

6. 检查 MP4、thumb.jpg、thumbPreview.jpg。

7. 调 render.cancel，确认进程树无残留。

具体命令以 backend/IMPLEMENTATION.md 为准，避免在交接文档里复制过期命令。

# 10. 关键坑与规避

PowerShell 复杂中文和 Markdown 反引号容易被转义；复杂内容使用单引号 here-string 或 Node/.NET UTF-8 精确写入。

apply_patch.bat 在当前 WindowsApps 环境被权限拒绝；之前稳定做法是 .NET UTF-8 精确写入。

改环境变量后必须重启后端。

检查 jobId 残留进程时要排除当前 PowerShell PID，否则命令行自身会造成假阳性。

ffprobe 尺寸不要用 CSV 自定义分隔符判断，使用 JSON 读取 width/height。

Remotion 流式子进程必须继续使用进程组/进程树回收，不能退回简单 subprocess.run。

进度写库必须保持单调，终态不能被迟到事件覆盖。

不要把 diagnostic 图片当正式产物；两张诊断图曾因系统策略未删除，后续可人工清理。

不要重新看截图或重新抓站；现有 research 足够支撑工作流开发。

# 11. 下次对话开场建议

请直接告诉下一个对话：

“读取 D:\workspace\规矩文档.txt、D:\workspace\踩坑日志.txt、D:\workspace\Fliki视频制作还原\HANDOFF.md，然后进入 D:\workspace\Fliki视频制作还原。不要看截图，不要重新抓站。先验证现有 11 个测试，再实现 Script-to-video 最小闭环：数据合同、Mock 拆场景、Mock/Pexels-Pixabay 素材、Edge TTS、调用现有 Remotion 渲染，并补测试。”

# 12. 稳定偏好与可复用判断

## 已确认的用户偏好

结论先、直接执行，不停留在泛泛建议。

用中文，默认简短；需要交接时要完整且可执行。

不看截图，优先读接口、DOM、抓取数据和本地代码。

经济、本地部署方便、电脑要求低优先。

每个 AI 节点必须可手动配置 Provider。

任务结束要说明做了什么、用了什么工具、改了哪些文件、如何验证。

## 下次可复用

项目固定入口：D:\workspace\Fliki视频制作还原。

后端端口：8001。

渲染架构：FastAPI REST + SQLite + Remotion + 系统 Chrome + FFmpeg。

进度模型：processing 0-87-93-100，再 success 100。

默认超时：900 秒。

下一主线：Script-to-video，再 Auto-edit，再前端 Composer。